Liikennemerkit hallussako?

Laatijat: Jouni Laurio, Johanna Ojala, Johanna Rämö, Sami Tuikka /TIK25KM

Päiväys: 30.11.2025

Luottamuksellisuus: julkinen

Hyväksynyt: _______________________________

Versio: 0.0.2

SISÄLTÖ

1	MUUTOSHISTORIA	2

2	Määritelmät ja termien selitykset	3

3	JOHDANTO	3

3.1	Dokumentin tarkoitus ja sisältö	3

3.2	Projektin taustaa	3

3.3	Kohderyhmä ja hyödynsaaja	3

3.4	Tavoitteet ja priorisointi	3

3.5	Projektin riskit ja rajoitteet	4

3.6	Projektin kustannusarvio	5

4	PROJEKTIN ORGANISAATIO	6

4.1	Projektiryhmä	6

4.2	Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeudet työn tuloksiin	6

5	Resurssit	6

6	toteutussuunnitelma ja aikataulu	6

6.1	Projektin aloitustoimet	7

6.2	Määrittely	7

6.3	Suunnittelu	7

6.4	Toteutus	7

6.5	Testaus	7

6.6	Käyttöönotto	8

6.7	Menetelmät ja työkalut	8

6.8	Dokumentointi	8

6.9	Laadunvarmistus	8

7	ohjaussuunnitelma	8

7.1	Projektin palaveri, raportointi ja tiedottaminen	9

7.2	Versionhallintakäytäntö	9

7.3	Muutostenhallintakäytäntö	9

7.4	Riskienhallintakäytäntö	9

7.5	Tietoturvakäytäntö	9

8	projektin päättäminen	10

8.1	Toiminnan arviointi	10

# MUUTOSHISTORIA

| Henkilö | Päiväys | Versio | Kommentti |
| --- | --- | --- | --- |
| Sosteri-tiimi | 30.10.2025 | 0.0.1 | Dokumentti luotu |
| Sosteri-tiimi | 2.11.25 | 0.0.2 | Dokumenttia muokattu |

# Määritelmät ja termien selitykset

| Termi | Kuvaus |
| --- | --- |
| CC0-lisenssi | Creative Commons -lisenssi, joka sallii materiaalin vapaan käytön ilman tekijänoikeusrajoituksia |
| GitHub | Versionhallintapalvelu, jota käytetään projektin lähdekoodin ja dokumentaation hallintaan |
| Prototyyppi | Varhainen versio pelistä tai sivustosta, jolla testataan toiminnallisuuksia |
| Pelisivusto | Selainpohjainen verkkosivusto, joka sisältää interaktiivisia pelejä |

# JOHDANTO

## Dokumentin tarkoitus ja sisältö

Projektin päätavoitteena on kehittää aikuisille suunnattu, visuaalisesti selkeä ja pelillinen oppimisympäristö, joka tukee liikennemerkkien tunnistamista ja tieliikennelain ymmärtämistä.

## Projektin taustaa

Suomen surkein kuski -ohjelman innoittamana päädyimme luomaan pelisivuston, jossa ihmiset pääsevät testaamaan omaa tietämystään liikennesääntöjen ja -merkkien osalta.

## Kohderyhmä ja hyödynsaaja

Kohderyhmä: Aikuiset, joilla on ajokortti ja halu päivittää tai testata liikennetietämystään

Hyödynsaajat: Ajokortilliset kuljettajat (esim. riskiryhmät, seniorit).

## Tavoitteet ja priorisointi

Laadulliset tavoitteet:

- Pelillisyys ja visuaalinen houkuttelevuus

- Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, jossa tunniste-elementit tukevat navigointia (ylä-, ala- ja vasentunnisteet)

- Oppimisen tukeminen eri pelimuotojen kautta

Määrälliset tavoitteet:

Neljä pelimuotoa:

- Hirsipuu,

- kuvavalinta,

- liikennemerkkipeli,

- kysymyspatteristo

Priorisointi:

- Projektisuunnitelman luonti

2.   Etusivu ja teeman luonti

3.   Tietovisa ja pelien luominen

4.   Pisteytys

5.   Testaus

## Projektin riskit ja rajoitteet

Projektissa voi ilmetä useita riskejä, jotka liittyvät sekä sisällön oikeellisuuteen että tekniseen toteutukseen. Tietoriskejä syntyy, jos liikennemerkkien tai tieliikennelain sisältöä tulkitaan virheellisesti, mikä voi johtaa käyttäjien harhaanjohtamiseen. Tämän vuoksi on tärkeää käyttää virallisia lähteitä, kuten Traficomin ja Finlexin aineistoja.

Toiminnan vastuuriskejä voi syntyä, jos sovelluksen käyttö tulkitaan viralliseksi koulutusmateriaaliksi. Tällöin on tärkeää rajata vastuu selkeästi käyttöehdoissa ja lisätä vastuuvapauslauseke.

Teknologiariski liittyy valittuun pelialustaan: se ei välttämättä tue kaikkia suunniteltuja toimintoja tai selaimia, mikä voi hidastaa kehitystä tai vaatia alustan vaihtoa. Tämä voidaan hallita tekemällä tekninen esiselvitys ja prototyyppitestaus ajoissa.

Aikatauluriskejä syntyy, jos ryhmän jäsenten aikataulut eivät kohtaa tai projektin eteneminen viivästyy. Selkeä aikataulutus ja varasuunnitelmat auttavat hallitsemaan tätä riskiä.

Henkilöriskejä voi ilmetä, jos joku ryhmän jäsen sairastuu tai jää pois. Tällöin työkuorma kasvaa muille, joten tehtävien dokumentointi ja roolien varmistus ovat tärkeitä.

Taloudellisia riskejä voi syntyä, jos projekti vaatii maksullisia kuvia, työkaluja tai hosting-palveluita. Budjetin hallinta onnistuu käyttämällä ilmaisia tai CC0-lisensoituja resursseja.

Omaisuusvahinkoriskejä liittyy laitteistovikoihin tai tiedostojen katoamiseen. Näitä voidaan ehkäistä käyttämällä versionhallintaa ja varmuuskopiointia, esimerkiksi GitHubin avulla.

Projektin rajoitteet

Projektin toteutusta rajoittaa ensisijaisesti aikataulu, sillä se tehdään opiskelujakson aikana rajatussa ajassa. Käytettävissä olevat resurssit ovat opiskelijoiden omat laitteet ja ilmaiset työkalut, mikä rajaa teknisiä mahdollisuuksia.

Kohderyhmänä ovat aikuiset ajokortilliset, joten sovellusta ei suunnata lapsille tai oppimisvaikeuksista kärsiville.

## Projektin kustannusarvio

Ei kustannuksia. Projekti on omakustanteinen

# PROJEKTIN ORGANISAATIO

## Projektiryhmä

Projektiryhmä koostuu neljästä ensimmäisen vuoden tradenomiopiskelijasta.

## Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeudet työn tuloksiin

Työryhmä pidättää kaikki oikeudet kyseisen pelisivun osalta.

# Resurssit

Henkilöstöresurssit

Projekti toteutetaan opiskelijatyönä eikä projektiin sisälly ulkopuolisia tahoja. Tarvittaessa työryhmä pyytää ohjausta projektin tekemiseen ohjaavalta opettajalta.

Henkilöstö

Ryhmä koostuu 4:stä tietotekniikan opiskelijasta

Raha

Projektilla ei ole budjettia, vaan se toteutetaan omakustanteisesti opiskelijatyönä.

Koneet ja laitteet

Projekti toteutetaan opiskelijoiden omilla laitteilla.

Materiaalit

Projektissa käytetään ilmaisia tai CC0-lisensoituja resursseja ja materiaaleja.

# toteutussuunnitelma ja aikataulu

- Projektisuunnitelman luonti:

  - Toteutus viikolla 44.

  - Vastuuhenkilö: Johanna Rämö

- Etusivu ja teeman suunnittelu ja luonti:

  - Toteutus viikolla 45-46

  - Vastuuhenkilö: Sami Tuikka

- Tietovisa ja pelien luominen:

  - Toteutus viikolla 47-50

  - Vastuuhenkilö: Koko tiimi

- Pisteytys:

  - Toteutus viikolla 49-50

  - Vastuuhenkilö: Johanna Ojala

- Testaus:

  - Toteutus viikolla 50-51

  - Vastuuhenkilö: Jouni Laurio

## Projektin aloitustoimet

- Projektin esittely ryhmälle ja tehtävien jako

- Dokumenttipohjan valinta ja muokkaus

- Teknisten alustojen ja työkalujen kartoitus (esim. GitHub, kuvapankit)

- Aikataulun ja vastuualueiden vahvistaminen

## Määrittely

- Määritellään pelisivuston toiminnallisuudet: pelimuodot, pisteytys, käyttöliittymä

- Käyttäjäryhmän tarpeiden kartoitus

- Sisällön lähteet: viralliset liikennemerkkien ja sääntöjen tietolähteet

- Tekninen rajaus: selainpohjainen, ei vaadi rekisteröitymistä

## Suunnittelu

- Sivuston rakenne: etusivu, pelisivut, tulossivu

- Käyttöliittymän luonnostelu Canvassa

- Pelien logiikan suunnittelu: kysymysten rakenne, pisteytys, palautteet

- Visuaalisen teeman valinta: värit, fontit, liikennemerkkien tyyli

## Toteutus

- Sivuston kehitys HTML/CSS/JavaScriptilla

- Pelien ohjelmointi ja testaus

- Kuvien ja materiaalien integrointi

- Responsiivisuuden varmistaminen eri laitteilla

## Testaus

- Sisäinen testaus ryhmän kesken

- Ulkopuolinen testaus (esim. ystävät, opiskelukaverit)

- Virheiden kirjaaminen ja korjaaminen

- Käytettävyyden arviointi

## Käyttöönotto

- Sivuston julkaisu GitHub Pagesiin tai muuhun ilmaiseen hosting-palveluun

- Oamk sftp-serveri

- Linkin jakaminen testikäyttäjille

- Palautteen kerääminen

## Menetelmät ja työkalut

- Työkalut: Visual Studio Code, GitHub, Canva, Traficomin ilmaiset kuvapankit

- Menetelmät: ketterä kehitys, viikkopalaverit, tehtävien jako Plannerissa

- Dokumentointi: Teams ja GitHub

## Dokumentointi

- Projektisuunnitelma (tämä dokumentti)

- Pelien määrittelydokumentit

- Käyttöohjeet ja testiraportit

- Dokumentit tuotetaan ryhmän toimesta ja arkistoidaan GitHubiin

## Laadunvarmistus

- Testausvaiheessa virheiden kirjaaminen ja korjaus

- Sisällön tarkistus virallisten lähteiden avulla

- Käytettävyyden arviointi palautteen perusteella

- Laatukriteerit: toimivuus, selkeys, virheettömyys, visuaalinen yhtenäisyys

# ohjaussuunnitelma

## Projektin palaveri, raportointi ja tiedottaminen

- Projektista tiedotetaan ryhmän sisäisessä WhatsApp-ryhmässä ja Teamsissä.

- Viikkopalaverit pidetään sunnuntaisin klo 17 Teamsillä.

- Palavereissa käydään läpi projektin edistymistä, tehtävien tilaa ja käydään läpi mahdolliset ongelmat ja mietitään niihin ratkaisuja.

- Projektin alussa ja lopussa pidetään katselmointi, jossa arvioidaan kokonaisuutta

- Dokumentit ja raportit jaetaan GitHub-repositoriossa ja Teamsissa

## Versionhallintakäytäntö

- Käytetään GitHubia versionhallintaan

- Muutokset dokumentoidaan commit-viesteissä selkeästi

- Versionumerointi noudattaa muutoshistoriaa (esim. 0.1.0, 0.2.0)

## Muutostenhallintakäytäntö

- Muutokset ehdotetaan viikkopalaverissa tai GitHub-issueina

- Muutokset hyväksytään ryhmän yhteisellä päätöksellä

- Merkittävät muutokset dokumentoidaan projektisuunnitelmassa ja muutoshistoriassa

## Riskienhallintakäytäntö

- Riskit tunnistetaan projektisuunnitelmassa ja päivitetään tarvittaessa

- Riskien toteutumista seurataan viikkopalavereissa

- Mahdolliset riskit pyritään ennaltaehkäisemään varasuunnitelmilla

## Tietoturvakäytäntö

- Käytetään vain CC0-lisensoituja tai ryhmän itse tuottamia materiaaleja

- GitHub-repositorio pidetään yksityisenä, kunnes projekti julkaistaan (opettajalle annetaan katseluoikeus)

- Käyttäjätietoja ei kerätä eikä tallenneta

- Sivusto ei sisällä kirjautumista tai henkilötietojen käsittelyä

# projektin päättäminen

## Toiminnan arviointi

- Projektin onnistumista arvioidaan seuraavilla mittareilla:

  - Toteutuivatko kaikki suunnitellut pelimuodot?

  - Oliko sivusto visuaalisesti selkeä ja toimiva?

  - Saatiinko palautetta testikäyttäjiltä?

- Oppimista arvioidaan ryhmän itsearvioinnin, vertaisarvioinnin ja opettajan palautteen perusteella

- Valmis projekti esitellään videolla ja linkki pelisivustolle jaetaan muulle kurssilaisille Teams –kanavalla.